Compte rendu de rétrospective

**Sujet :** Rétrospective du sprint 3

**Date & heure :** 18 avril à 16h

**Contexte du sprint:** Le sprint était consacré au rattrapage de la dette technique, et au passage de deux features. Engagement pris sur 30 points.

**Participants :**

* L’équipe
* Le PO
* Le manager

**Les points positifs:**

* Bonne ambiance
* Robert a ramené un excellent gâteau (miam)
* Bonne avancée dans le rattrapage de la dette technique
  + Augmentation de la couverture des tests unitaires
  + Refactorization

**Les points négatifs:**

* Problèmes de communication entre l’équipe de développement et l’UX / Pas assez d’échanges
* Des bugs sont apparus suite au refacto
* Engagement du sprint non atteint

**Actions entreprises:**

* Afterwork à organiser ! Robert est sur le coup.
* Il faut augmenter la visibilité de l’état des développements et de l’IC. Stacy va mettre en place des dashboards.
* Améliorer la mise en balance de l’engagement sur les points du sprint avec les disponibilités de l’équipe, les ambitions, les refactos etc.